1. Genel Değerlendirme

1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemizin 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan hazine yardımı alan özel bütçeli bir kamu idaresi olmasından dolayı yatırımlarını hazine yardımı ile finanse etmektedir.

1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

03.07.1992 tarihli ve 3837 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre kurulan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 21.10.2014 tarihli ve 6562 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile teşkilat yapısı değişerek Gebze Teknik Üniversitesi adını almış olup Üniversitemiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde yer alan görevleri yerine getirmek üzere faaliyette bulunmaktadır.

Üniversitemiz kurulduğu yıldan bu yana giderek artan kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Üniversitemizde Çayırova Yerleşkesinde yer alan 4 Fakülte, 9 Enstitü olmak üzere toplam 13 akademik birim bulunmakta olup, 2 Enstitüsünde 35 lisansüstü (4 tezsiz, 31 tezli), 4 Fakültede 8 lisans programında eğitim verilmektedir.

Üniversitemiz 1.455.970 m2 alan üzerinde kurulu 103.448 m2 kapalı mekâna ve 15.508 m2 açık ve kapalı spor alanına sahiptir. Üniversitemizde 2014 Aralık ayı sonu itibariyle 485 akademik personel (59 Profesör, 66 Doçent, 57 Yardımcı Doçent, 25 Öğretim Görevlisi, 24 Okutman, 217 Araştırma Görevlisi, 26 Uzman, 11 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel) , 286 idari personel, 7 sürekli işçi olmak üzere toplam 771 personel ile 5.691 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

1.3. 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

1.3.1.  Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

2013 yılında başlanılan; İşletme Fakültesinin mimari, statik ve elektrik mühendisliği projeleri, İdari Binanın elektrik mühendisliği projesi, Teknoloji Transfer Ofisi projeleri 2014 yılında tamamlanmıştır.  2014 yılında Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun etüd proje çalışmalarına başlanmış ve yılsonunda bitirilmiştir. Ayrıca 2014 yılında GTÜ MAR projesinin etüd proje çalışmalarına başlanılmış olup 2015 yılında da çalışmalara devam edilmektedir.

1.3.2.  Kampüs Altyapısı Projesi:

2008–2009 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Üniversitemizin ihtiyacı doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda yatırım projelerinin Çayırova Yerleşkesine yönlendirilmesi planlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Çayırova Yerleşkesinde ihtiyaç programı çerçevesinde yapılması planlanan yatırımların altyapı çalışmaları (içme suyu, enerji, doğalgaz, telefon, sinyalizasyon, yol, kanalizasyon sistemi ve yağmur suyu kanalları) mevcut ödenekler doğrultusunda ve ihtiyaca göre başlatılmış olup halen çalışmalar sürmektedir.

Bu kapsamda 2014 yılında yapılan çalışmalar şunlardır:

Orta Gerilim (OG),Alçak Gerilim (AG) ve Aydınlatma İnşaat Altyapıları ;

KOSGEB tarafı yeni trafo binası OG/AG İnşaat alt yapısı, araç kademe deposu AG İnşaat alt yapısı, Teknoloji Transfer Ofisi Binası AG inşaat alt yapısı imalatı,

Kanalizasyon İmalatları;

Gebze Teknik Üniversitesi araç kademe deposu kanalizasyon altyapısı imalatları, Şadırvan kanalizasyon altyapısı imalatı, Teknoloji Transfer Ofisi Arıtma Binası kanalizasyon hattı imalatı,

Yağmur Suyu- Su Şebekeleri ve Yol Altyapı Rezervasyonlar;

RİNG2 yolu su şebekeleri (içme suyu, yangın suyu, bahçe sulama), Kütüphane Binası yağmur suyu kanal imalatları, Teknoloji Transfer Ofisi Arıtma Binası drenaj imalatı, Malzeme Mühendisliği ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı arası yeni yol altı tesisat rezervasyonları, Kimya Bölümü Binası ile ana yollar arası yaya yolları altı tesisat rezervasyonları,

Yol - Tretuvar –Meydan İmalatları ;

RİNG2 Yolu beton parke kaplama imalatları, Kimya Bölümü otopark beton parke kaplama imalatları, Malzeme Mühendisliği ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı arası yeni yol yapımı, Kimya Mühendisliği, Kütüphane Binası ile çelik köprü arası yaya yolu beton parke kaplama imalatları, Kimya Bölüm Binası ile ana yollar arası yaya yolları imalatları,

Bina İmalatları;

Teknoloji Transfer Ofisi Binası inşaat ince işleri, Gebze Teknik Üniversitesi araç kademe deposu inşaat ince işleri, Teknoloji Transfer Ofisi Arıtma Binası kaba inşaat ve çatı imalatları,

1.3.3. Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi:

2008 yılında Rektörlük Binası,  Mühendislik ve Fen Fakültesi yatırım projeleri birleştirilerek Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi adı altında toplanmıştır.

Çayırova Yerleşkesinde Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi kapsamında; 11.03.2014 tarihinde GTÜ Rektörlüğü Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası, İşletme Fakültesi Binası, Mimarlık Bölüm Binası ve Rektörlük İdari Bina İnşaatları yapım işi Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile ihaleye çıkılmış ön yeterlik değerlendirmesi yapılmıştır. 10.06.2014 tarihinde ise yeterliği alan istekli firmalardan fiyat teklifleri alınarak ikinci oturum yapılmış ve 17.07.2014 tarihinde ihale sözleşmeye bağlanmıştır. 22.07.2014 tarihi itibariyle de yer teslimi yapılarak inşaatların yapım süreci başlamıştır.

2014 yılı sonu itibarı ile;

- Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası İnşaatının  % 23,10

- Rektörlük İdari Binası İnşaatının      % 27,58

- Mimarlık Bölüm Binası İnşaatının  % 31,28

- İşletme Fakültesi Binası İnşaatının  % 15,58’i tamamlanmıştır.

Elektronik Mühendisliği İnşaatı

İşletme Fakültesi İnşaatı

Mimarlık Fakültesi İnşaatı

İdari Bina İnşaatı

1.3.4. Muhtelif İşler Projesi:

Büyük Onarım:  Bu proje kapsamında; Üniversitenin Muallimköy, Çayırova ve Şehir Yerleşkelerinde yer alan binalarında gerekli olan tadilat, bakım ve onarımlar yapılmaktadır.

Bu kapsamda 2014 yılında yapılan çalışmalar şunlardır; Çayırova Yerleşkesi otopark himaye çiti yapılması, Fizik, Malzeme, Biyoloji Bölümleri tesisat işleri ve çevre aydınlatma armatürlerinin bakım işi, Çayırova Yerleşkesi A,B ve D Bloklarının otomatik kapı mekanizma değişim işi, Çayırova Yerleşkesi İstasyon Güvenlik Binası, Biyoloji ve Kimya Bölümü, A-B-C-D-E-P-R-S-V Bloklar, Kimya, Çevre ve Bilgisayar Mühendisliği Binaları ve Su Merkezi Binaları tadilat onarım işi, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği ve Kimya Bölümü Binaları Laboratuvar ek tesisat işleri, E5 Yanı keson kuyu çalışması, Kimya Mühendisliği ve ASEMLAB yanında bulunan keson kuyuların temizliği ve derinleştirilmesi işi, Kimya Bölümü Bilimsel Araştırma Binası Hücre Kültürü Laboratuvar tezgahları yapım işi, Sümer Laboratuvarı yağmur koruma çatısı ve tezgah üstü yapılması işi, Kimya Bölümü ve saha geneli alt yapı bakım onarım işi, Bilgisayar Mühendisliği, Deprem yapı, Yabancı Diller, Öğrenci Yemekhane, ERASMUS Ofisi, Fizik Bölümü, E,E2,F,D,R Bloklar, ASEMLAB, Güvenlik, Mimarlık Fakültesi, SKS, İşletme Fakültesi, Rektörlük Binası çevre aydınlatma ve elektrik tesisat işleri, Rektörlük Nizamiye B ve C Blok çeşitli demir işleri, Sümer Laboratuvarı ve çim saha güvenlik kulübesi enerji besleme işi, Çayırova Yerleşkesi muhtelif binalar yangın sulama ve temiz su ana hatları, R Blok Laboratuvar tesisatı yapım işleri, Z Blok yanı su kuyusu güvenlik çiti, çelik çatı imalatı ve çatı kiremit kaplaması yapılması, Yabancı Diller trafo orta gerilim hücre ve kompanzasyon işi, Kimya Bölümü buzdolabı odası soğutma tesisatı yapılması, Biyoloji ve Gen Teknolojileri Binası dış cephesinin boya yapılması, Çayırova Yerleşkesi mevcut  split klimaların ve soğutma gruplarının periyodik bakımları ve arızalarının giderilmesi, Muallimköy Yerleşkesinde bulunan kompresör, vakum pompaları ve hava tankları demonte edilerek Çayırova Yerleşkesine taşınması, Teknoloji Transfer Merkezi Binası, Ana Güvenlik, İdari Bina, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Mimarlık Fakültesi mekanik tesisat yapım işi, Ek Hizmet Binası, Şadırvan, İşletme Fakültesi, Fizik Bölümü Binaları, B-R Blok ve tren hattı kenarı çeşitli demir işleri, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik Laboratuvarı, İşletme Fakültesi ve Rektörlük Binaları elektrik tesisat işleri, İşletme Fakültesi konferans salonu lambri kaplaması ve Konferans Salonu koltuk tamiri ve tadilat işleri

Bilgi Teknolojileri: 2014 yılı içinde bilgisayar yazılımlarına ait lisans bedelleri ödenmiştir. Bunlar;

- Microsoft Kampus Anlaşması 2014

- VMware Sanallaştırma Yazılımı

- Kaspersky Endpoint Security for Business Select

- ENVI+ IDL (Win/Mac/Linux) Single Node Lisansı	Single Node Lisansı

- ENVI Rigorous Orthorectification (Win/Mac/Linux) Single Node Lisansı	Single Node Lisansı

- ENVI Feature Extraction (Win/Mac/Linux) Single Node Lisansı	Single Node Lisansı

- ENVI DEM Extraction (Win/Mac/Linux) Single Node Lisansı	Single Node Lisansı

- ENVI Atmospheric Correction (Win/Mac/Linux) 	Single Node Lisansı

- Support and Upg. Lic.for Logsign V.3 Focus

- ANSYS Academic Teaching Advanced (25 task)

- UCC SSL Sertifikası, 1yıl

- eCognition Developer EDU Lisansı

- The Banker Database

- SuperPro Designer Akademik Lisansı

Makine ve Teçhizat Alımı: 2014 yılı içinde laboratuvarlarda kullanılmak üzere; Batarya Test İstasyonu, Laboratuvar Ölçekli Gazlaştırma Sistemi, Kavitasyon Deney Düzeneği, İnkübatörlü Orbital Çalkalayıcı, Masa Üstü Soğutmalı Santrifüj, 12 Kanallı Veri Toplama ve Analiz Sistemi, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Sistemi, Termoark Kaplama Sistemi, Taramalı Tünelleme Mikroskobu ve İki Kaynaklı Isıl, İki Kaynaklı RF Sputtering İnce Film Vakum Kaplama Cihazı alınmıştır.

Yayın Alımı:  2014 yılı içinde 77 adet basılı kitap satın alınmış ve 23 adet elektronik veritabanının aboneliği gerçekleştirilmiştir.

2014 Yılında Aboneliği Gerçekleştirilen Elektronik Yayınlar: ABI/ INFORM GLOBAL, 360 Search/Core,	ACM (Association for Computing Machinery ) Digital Library, American Chemical Society (ACS), American İnstitute of Physics (AIP), American Physical Society (APS) with PROLA,	American Society of Civil Engineers (ASCE), Avery Index to Architectural Periodicals, Britannica Online, Encyclopedia of Polymer Science and Technology,	End-Note, Institute of Physics (IOP), Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology,	Knovel, MathSciNET, Oxford Reference Online,	Royal Society of Chemistry, Science Online,	Springer Lecture Notes in Mathematics, Springer Lecture Notes in Physics, Springer Link, The Cambridge Crystallographic data center (CCDC), Wiley

1.3.5.  Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi:

Bu proje kapsamında Üniversitemizin spor etkinlikleri gereksinimini karşılamak üzere projeler ve bu projelerin inşaat faaliyetleri yapılmaktadır. Açık ve kapalı spor tesislerimiz; Açık Yüzme Havuzu (820 m2),  Kapalı Spor Tesisi (1.170 m2), 500 Kişilik Kapalı Spor Salonu (2.762 m2), Tenis kortları (650 m2 +686 m2),  Basketbol -Voleybol Sahaları (800 m2 + 520 m2), Basketbol Sahası (510 m2), Halı Futbol Sahası (1.000 m2 + 1.290 m2) ve Toprak Futbol Sahası (5.300 m2) tesislerinden oluşmaktadır.

2014 yılında etüt proje çalışmaları tamamlanan 4.318 m2 Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatının ihalesi Açık İhale Usulü ile 04.11.2014 tarihinde yapılmış, 01.12.2014 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 04.12.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatın yapım süreci başlamıştır.

Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı

1.3.6.  Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi:

T.C. Kalkınma Bakanlığına sunulan GTÜ-MAR projesine onay alınması ve 1 Ocak 2014 tarihinden başlayarak projemize mali kaynak aktarılmasını takiben, Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli ve titiz bir çalışma gerektiren projelendirme safhasına geçilmiştir. Projenin onayı ve çalışma izni aşamasında, İtfaiye Daire Başkanlığından yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair uygunluk belgesi alınabilmesi için, hazırlanan projelerle birlikte Kocaeli ve Gebze’deki ilgili itfaiye birimleriyle görüşülmüş, bu görüşmeler doğrultusunda proje geliştirilerek düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca projemiz tamamlandığında Birimimizin kuruluş iznini alabilmek için, T.C. Kocaeli Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden “Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı” birimi kurulmasına yönelik uygunluk görüşü isteneceği için, proje sürecinde Pendik’teki Enstitü Müdürlüğünün ilgili personeli ile proje hakkında görüşmeler yapılarak bu doğrultuda projede düzenlemelere gidilmiştir. Bunun sonucunda yapılan yazılı başvurumuza ve yerinde yapılan incelemelere müteakip, T.C. Kocaeli Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 22 Ağustos 2014 tarihinde tarafımıza Deney Hayvanları Laboratuvarını bulunduracak GTÜ-MAR Binası için ‘Kuruluş’ izni vermiştir.

GTÜ-MAR Projesi kapsamında gerçekleştirilecek Merkezin toplam 1.500 m2 kapalı alana sahip olması ve Merkez dahilinde Genel Destek Laboratuvarı (Araştırma Hazırlık Laboratuvarı), Deney Hayvanları Laboratuvarı, Moleküler Görüntüleme ve Analiz Laboratuvarı, Proteom/Metabolom Analizi Laboratuvarı, Hücre Biyolojisi Araştırma Laboratuvarı, Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı, İleri Biyomalzemeler Laboratuvarları, Biyoenformatik Birimi oluşması planlanmıştı. Ancak, laboratuvarların mimari planları oluşturulurken, Merkezi kullanacak araştırmacı sayıları, kurulacak birimlere alınacak ekipmanın kaplayacağı alanlar ve özellikle T.C. Tarım Bakanlığı, Deney Hayvanları Laboratuvarları Yönetmeliğinin tavsiye ve emirlerine uyum kapsamında Deney Hayvanları Birimi planlarında kaçınılmaz olarak yapılan düzenlemeler ve ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeni ile Merkezin toplam kapalı kullanım alanı 2.250 m2 olarak revize edilmiştir.

Merkezin belirli alanlara odaklanarak çalışmalar yürütmesi durumunda araştırma verimliliğinin ve bilimsel etkisinin en yüksek noktada olabileceği değerlendirilerek, merkezde yürütülecek çalışmaların özellikle ortak çalışmaları ve çok disiplinli yaklaşımları gerektirecek bilimsel tematik alanlara odaklanması hedeflenmekle birlikte, kurulacak GTÜ-Merkezi Araştırma Laboratuvarı altyapısı Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) içinden ve dışından tüm araştırmacıların ortak kullanımında olacak şekilde düşünülmüş ve tasarlanmıştır. Birimde bulunan laboratuvarlar ve kullanım alanları şunlardır:

- Deney Hayvanları Araştırma Birimi

- Bitki Moleküler Genetiği ve Biyoteknolojisi Birimi

- Proteom Analiz Birimi

- Hücre Kültürü Laboratuvarları

- Konfokal Görüntüleme Laboratuvarı

- Yüzey Analiz Laboratuvarı

- Kimyasal Sentez Laboratuvarı

- Nükleer Manyetik Rezonans Laboratuvarı

- Fizik/Optik Laboratuvarı

- Fizik/Atomik Katman Yerleştirme Birimi

Bunların dışında merkezde, Malzeme Deposu, Yıkama ve Sterilizasyon, Soğuk Oda (kimyasal depolama ve saklama amaçlı), Tıbbi Atık Depolama Odası (deney hayvanları atık dokuları depolama amaçlı dondurucu bulunduracak) olması planlanmıştır.

Binanın 1. Katında Isıtma – Soğutma ve Havalandırma yapabilen Hijyenik Klima Santrali, Isı Geri Kazanımlı HRV havalandırma sistemi, Merkezi Değişken Debili Klima Sistemi, Merkezi Vakum ve Basınçlı Hava Tesisatı ve Modüler Tip Hava Duşu bulunmaktadır. Elektrik Tesisatı olarak, binaya hizmet veren 60 kva ve 20 kva gücünde 2 adet UPS vardır. Binada bulunacak laboratuvar tezgahları kimyasallara dayanıklı compact laminat ve seramik tezgahlardan imal laboratuvar tezgaları olacaktır. Binaya kurulacak Deney Hayvanları Laboratuvarından dışarıya her türlü hava, koku ve patojen kaçışını engellemek amacı ile 17 adet hava sızdırmaz kapı kullanılacaktır.

Ayrıca, önemle vurgulamak isteriz ki, GTÜ dışından gelerek GTÜ-MAR’da yürütülecek bilimsel araştırma projelerine katılacak bilim insanlarının yaz-kış uygun kalış ve merkezde çalışmalarına imkan verecek şekilde, GTÜ-MAR binası GTÜ-Sahil Konukevi tesislerine yürüme mesafesinde bulunan bir bölgede konumlanacak şekilde planlanmıştır.

Ayrıca 2014 yılı içinde laboratuvarlarda kullanılmak üzere; Accuri FACS Cihazı, Beckman Coulter Masaüstü Ultrasantrifüj ve Rotor seti, Bioruptor Multi-Sonikasyon Cihazı, Biometra Triblock PCR cihazı, Biometra Gradient PCR cihazı, ESCO Derin Dondurucu -86 C, Hirayama Otoklav 110 L alınmıştır.

- 2014 yılında projede yürütülen çalışmalar veya kurulan altyapı kullanılarak yapılan yayın ve bildiriler;

| Yayın / Bildiri Adı | Yayınlandığı Dergi/ Sunulduğu Konferans | Derginin Kategorisi SCI/ SSCI/ AHCI/ Diğer | Yazarlar |
| --- | --- | --- | --- |
| P3HT:PCBM blend based photo organic field effect transistor | MICROELECTRONIC ENGINEERING | SCI | Yasin, M ; Tauqeer, T; Karimov, KS; San, SE ; Kosemen, A ; Yerli, Y ; Tunc, AV |
| Investigating electro-optical properties of a nematic liquid crystal cell with planar anchoring boundary condition for various thicknesses: A Monte Carlo study | OPTICAL MATERIALS | SCI | Emul, Y; Polat, O; San, SE ; Kayacan, O; Ozbek, H |
| Enhancing the Device Performance of a Blue Light-Emitting Copolymer Using CdSe/ZnS Quantum Dots | JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B-POLYMER PHYSICS | SCI | Mucur, SP ; Lenkeit, D; Kanelidis, I ; San SE ; Holder, E; Tekin, E |
| Electrical and dielectric properties of Al/p-Si and Al/perylene/p-Si type diodes in a wide frequency range | CHINESE PHYSICS B | SCI | Kaya, Ahmet; Zeyrek, Sedat; San, Sait Eren; et al. |
| An efficient organic inverted solar cell with AnE-PVstat:PCBM active layer and V2O5/Al anode layer | SOLAR ENERGY | SCI | Kosemen, A ;Tore, N; Parlak, EA; Kosemen, ZA ; Ulbricht, C; Usluer, O; Egbe, DAM; Yerli, Y; San, SE. |

- 2014 yılında projede yürütülen çalışmalar veya kurulan altyapı kullanılarak sürdürülmekte ve tamamlanmış olan tezler;

| Tezin Başlığı | Tez Öğrencisi | Tez Danışmanı | Tezin Niteliği (Y. Lisans/ Doktora) | Çalışmanın Durumu (Devam Ediyor/ Tamamlandı) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FLASH (Flice-Associated Huge Protein)'ın karaciğer kanserindeki gen ve protein ifadelerinin incelenmesi. | Görkem Odabaş | Prof. Dr. Tamer YAĞCI | Y. Lisans | Tamamlandı (08.09.2014) |
| Coiled-coil domain protein containing 124 (CCDC 124) artışının hücre fizyolojisine ve bölünmesine etkileri. | Özge Arslan | Doç. Dr. Uygar H. TAZEBAY | Y.Lisans | Tamamlandı (20.12.2014) |

1.4.  2014 Yılı Yatırım Uygulamaları

1.4.1.  Genel Yatırım Uygulama Durumu

- Toplam Proje Sayısı (Adet)...............................:               	           6

- Toplam Proje Tutarı (Bin TL)............................:             	297.910

- 2013 Yılsonu Kümülatif Harcaması (Bin TL)....:  		236.818

- 2014 Yılı Başlangıç Ödeneği Toplam (Bin TL).:      	  23.500

- 2014 Yılsonu Ödeneği Toplam (Bin TL)...........:      	  25.550

- 2014 Yılı Toplam Harcama (Bin TL)…..….......:	                  23.788

2014 yılında 06-Sermaye Giderlerine 23.500.000,00 TL bütçe başlangıç ödeneği tefrik edilmiştir.  Yıl içinde 2013 yılı devreden akreditif artıkları için net finansmandan 539.682,05 TL ödenek kaydı, Kalkınma Bakanlığı tarafından 475.000,00 TL yatırımları hızlandırma ödeneği,1.035.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 25.549.682,05 TL ödeneğin 23.788.676,16 TL’si harcanmıştır. Yılsonu itibarıyla toplamda % 93,11 oranında harcama / ödenek gerçekleşmesi sağlanmıştır.

2. 2014 Yılı Proje Uygulamaları

  - Devam Eden Projeler:

    - 2014H031250 – Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

Projenin başlangıç ödeneği 100.000,00 TL’dir. 25 Ekim 2013 tarih ve 28802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5502 sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 7/e maddesi çerçevesinde 27.03.2014 tarihli ve 163 – 922 sayılı ve 30.09.2014 tarihli ve 395 – 2429 sayılı Rektörlük Makamı Onayları ile 2008H032480 nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden 195.000,00 TL projeler arası ödenek aktarması yapılmış olup sonuç hakkında Kalkınma Bakanlığı bilgilendirilmiştir.

Yılsonu itibarıyla oluşan 295.000,00 TL ödeneğin toplam 286.114,60 TL si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 96,99’dur.

    - 1995H030540 – Kampüs Altyapısı:

Projenin başlangıç ödeneği 2.000.000,00 TL’dir. 25 Ekim 2013 tarih ve 28802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5502 sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 7/e maddesi çerçevesinde 10.07.2014 tarihli ve 302 – 1798 sayılı ve 18.12.2014 tarihli ve 479 – 3003 sayılı Rektörlük Makamı Onayları ile 2008H032480 nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden 2.200.000,00 TL projeler arası ödenek aktarması yapılmış olup sonuç hakkında Kalkınma Bakanlığı bilgilendirilmiştir.

Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 4.200.000,00 TL ödeneğin 3.933.305,78 TL si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 93,65’dir.

    - 2008H032480 – Derslik ve Merkezi Birimler:

Projenin başlangıç ödeneği 14.100.000,00 TL’dir. 25 Ekim 2013 tarih ve 28802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5502 sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 7/e maddesi 	2014H031250 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 195.000,00 TL, 1995H030540 nolu Kampüs Altyapısına 2.200.000,00 TL projeler arası ödenek aktarması yapılmıştır.

Yılsonu itibarıyla toplam 11.705.000,00 TL ödeneğin 11.241.088,94 TL si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 96,04’dir.

2014H031260 – Muhtelif İşler:  Projenin bütçe başlangıç ödeneği:

- Büyük Onarım – 800.000,00 TL

- Makine ve Teçhizat Alımı – 2.050.000,00 TL

- Yayın Alımı – 250.000,00 TL

- Bilgi Teknolojileri – 200.000,00 TL

olmak üzere toplam 3.300.000,00 TL’dir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 16.07.2014 tarihli ve 311-1828 sayılı ve 18.12.2014 tarihli ve 480-3004 Rektörlük Olurları ile Büyük Onarıma 520.000,00 TL, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 26.08.2014 tarihli ve 506 sayılı yazısı Makine ve Teçhizat Alımına 400.000,00 TL, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının 03.12.2014 tarihli ve 114 sayılı yazısı ile Yayın Alımına 115.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı, 2013 yılı devreden akreditif artıkları için net finansmandan 539.682,05 TL ödenek kaydı yapılmış olup ödenek eklemeleri hakkında yılı yatırım programıyla ilişkilendirilebilmesi için Kalkınma Bakanlığına bilgi verilmiştir.

Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 4.874.682,05 TL ödeneğin 4.853.166,84 TL’si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 99,56’dır.

    - 1998H050170 – Açık ve Kapalı Spor Tesisleri:

Projenin başlangıç ödeneği 1.000.000,00 TL olup yılsonu itibarıyla harcama gerçekleşmemiştir.

  - SOSYAL:

    - 2014K120430 – Merkezi Araştırma Laboratuvarı:

Projenin bütçe başlangıç ödeneği İnşaat - 2.250,00 TL, Diğer - 750.000,00 TL olmak üzere toplam 3.000.000,00 TL’dir. Yıl içinde Kalkınma Bakanlığının 26.12.2014 tarihli ve 5825 sayılı yazısı ile 475.000,00 TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden ek ödenek tahsis edilmiştir. Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin “Bütçe Ödeneklerinin Özel Hesaba Aktarılması” başlıklı 5 inci madde hükmü doğrultusunda bilimsel araştırma projelerine ilişkin 3.475.000,00 TL ödenek proje özel hesabına aktarılmıştır. 2014 yılsonu itibarıyla özel hesaptan 3.475.000 TL’nin 695.350,16 TL’si harcanmıştır.

- Öneriler:

- Kurum yatırım projeleri toplam bütçesinin tavan rakamları dışında ihtiyaçlarda göz önüne alınarak belirlenmesi,

- Doğrudan temin miktar ve oranının üniversite yatırım programları çerçevesinde yapılacak harcamalar için daha yüksek tutulması.

- Yatırım ödeneklerinin tamamının Nisan – Eylül ayları arasında kullanımına imkân sağlayacak şekilde serbest bırakılması.

2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| Sektör | Proje Sayısı | Proje Tutarı | 2013 Sonu Kümülatif Harcama | 2014 Yılı Program Ödenek | 2014 Yılı Revize Ödenek | 2014 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam |
|  |  |  |  | Kredi | Özkaynak |  | Kredi | Özkaynak |  | Kredi | Özkaynak |  | Kredi | Özkaynak |  |
| Tarım |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madencilik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İmalat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enerji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulaştırma.-Hab. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turizm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eğitim | 5 |  | 287.910 |  |  | 236.818 |  |  | 20.500 |  |  | 22.075 |  |  | 20.313 |
| Sağlık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.Kamu Hizm. | 1 |  | 10.000 |  |  | 0 |  |  | 3.000 |  |  | 3.475 |  |  | 3.475 |
| -İktisadi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Sosyal | 1 |  | 10.000 |  |  | 0 |  |  | 3.000 |  |  | 3.475 |  |  | 0 |
| TOPLAM | 6 |  | 297.910 |  |  | 236.818 |  |  | 23.500 |  |  | 25.550 |  |  | 23.788 |

2014 YILI HARCAMALARI IV. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU   (BİN TL.)

2014  IV. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

| Bim No | YSK | Proje No | Proje Adı | Bütçe Türü | Bitiş Yılı | Yeri | Proje Tut. Dış | Proje Tutarı Toplam | 2013 Kümülatif Harcama | Ödenek Dış Kredi | Ödenek Dış Özkaynak | Ödenek Toplam | (+ / -) | Aktarma Miktarı | Harcama Dış Kredi | Harcama Dış Özkaynak | Harcama Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| SEKTÖR ADI: EĞİTİM |
|  | 440 | 1995H030540 | Kampüs Altyapısı | Özel Bütçe | 2016 | Kocaeli Gebze | 0 | 68.000 | 65.808 | 0 | 0 | 3.200 | (+) | 1.000 | 0 | 0 | 3.193 |
|  | 440 | 2008H032480 | Derslik ve Merkezi Birimler | Özel Bütçe | 2016 | Kocaeli Gebze | 0 | 210.510 | 171.010 | 0 | 0 | 12.705 | (-) | 1.000 | 0 | 0 | 11.241 |
|  | 440 | 2014H031250 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Özel Bütçe | 2014 | Kocaeli Gebze | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 295 |  | 0 | 0 | 0 | 286 |
|  | 440 | 2014H031260 | Muhtelif İşler | Özel Bütçe | 2014 | Kocaeli Gebze | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 4.540 | (+) | 335 | 0 | 0 | 4.853 |
|  | 440 | 2014H50110 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Özel Bütçe | 2016 | Kocaeli Gebze | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM |  |  |  | 0 | 287.910 | 236.818 | 0 | 0 | 21.740 |  | 335 | 0 | 0 | 20.313 |
| SEKTÖR ADI: DKH - SOSYAL |
|  | 440 | 2014K120430 | Merkezi Araştırma Laboratuvarı | Özel Bütçe | 2016 | Kocaeli Gebze | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | (+) | 475 | 0 | 0 | 3.475 |
|  |  |  | İnşaat | Özel Bütçe | 2014 | Kocaeli Gebze | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 2.250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Diğer | Özel Bütçe | 2016 | Kocaeli Gebze | 0 | 7.750 | 0 | 0 | 0 | 750 | (+) | 475 | 0 | 0 | 3.475 |
| TOPLAM |  |  |  | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |  | 475 | 0 | 0 | 3.475 |