1. Genel Değerlendirme

1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan hazine yardımı alan özel bütçeli bir kamu idaresi olup yatırımlarını hazine yardımı ile finanse etmektedir.

1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

03.07.1992 tarihli ve 3837 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre kurulan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 21.10.2014 tarihli ve 6562 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile teşkilat yapısı değişerek Gebze Teknik Üniversitesi adını almış olup 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 nci maddesinde yer alan görevleri yerine getirmek üzere faaliyette bulunmaktadır.

Üniversitemiz kurulduğu yıldan bu yana daha kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Üniversitemizde 4 Fakülte, 9 Enstitü olmak üzere toplam 13 akademik birim bulunmakta olup, 2 Enstitüsünde 45 lisansüstü (8 tezsiz, 37 tezli), 4 Fakültede ise 9 lisans programında eğitim verilmektedir.

Üniversitemiz 1.805.903 m2 alan üzerinde kurulu 109.076 m2 kapalı mekâna ve 15.508 m2 açık ve kapalı spor alanına sahiptir. Üniversitemizde 2016 Aralık ayı sonu itibariyle 510 akademik personel (82 Profesör, 52 Doçent, 70 Yardımcı Doçent, 13 Öğretim Görevlisi, 30 Okutman, 215 Araştırma Görevlisi, 34 Uzman, 14 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel) , 304 idari personel, 7 sürekli işçi olmak üzere toplam 821 personel ile 6769 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

1.3. 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

1.3.1.  Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

GTÜ Revize Kongre Merkezi Uygulama Projesi (2017 Yılı Yatırım Programında proje karakteristiği 8.000 m2 kapalı alan olacak şekilde sınırlandırılmış olup projenin revizesi gerekecektir.) 2016 yılında bu projeden GTÜ D-100 Karayolu Tarafı Giriş Düzenleme Projesi, Personel Yemekhanesi Büyütme, Öğrenci Yemekhanesi Yeniden Düzenleme, Hangar Binaları, Misafirhane ve Sosyal Tesis Yenileme, Nanoteknoloji Enstitüsü Ek Bina, Kantin Ek Binası Mimari ve Mühendislik Projeleri ile  Kampüs alanına yönelik Harita Mühendisliği Hizmeti alımları yaptırılmıştır. Ayrıca Kampüs genelinde ihtiyaç duyulan diğer düzenleme projeleri de proje kapsamında yaptırılmıştır.

1.3.2.  Kampüs Altyapısı Projesi:

Üniversite Kampüsünde ihtiyaç programı çerçevesinde yapılması planlanan yatırımların altyapı çalışmaları (içme suyu, enerji, doğalgaz, telefon ve sinyalizasyon hatları, yol yapımları, kanalizasyon sistemine ve yağmur suyu kanallarına ilaveler) mevcut ödenekler doğrultusunda 2016 yılında yürütülmüştür.

Büyüyen kampüs alanının güvenliğini sağlamak için “GTÜ İhata Duvarı Yapım İşi” ihalesi yapılmış olup 1.050 m. betonarme üstü demir korkuluklu duvar imalatı yıl içinde tamamlanmıştır.

Yıl içinde yapılan diğer bir ihale ile Kampüs güvenliği için ilave aydınlatma direkleri, ihtiyaç duyulan bölgelere otopark ve bisiklet parkları yaptırılmıştır.

Proje kapsamında yukarıda bahsedilen işlerin yapımı devam ederken Kampüs genelinde oluşan diğer ihtiyaçlar için doğrudan temin yolu ile çözüm ve uygulamalar yapılmıştır. Bu çerçevede; Kampüs master planı çerçevesinde rekreatif bazı düzenlemeler ve peyzaj çalışmaları, yeni bina ve tadilat geçiren binalara yönelik altyapı yenilemeleri yapılmıştır. Üniversite Kampüsü yaklaşım ve Kampüs içi bilgi-yönlendirme tabelaları, Engelsiz Kampüs teması ile engelli öğrenci ve personele yönelik iyileştirme çalışmaları ve Kampüs içi yollarda tadilatlar yapılmıştır.

1.3.3. Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi:

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında; 11.03.2014 tarihinde ihalesi yapılan ve aynı yıl sözleşmeye bağlanarak yer teslimi yapılan “GTÜ Rektörlüğü Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası (14.290 m2), İşletme Fakültesi Binası (12.032 m2), Mimarlık Bölüm Binası (4.929 m2) ve Rektörlük İdari Bina İnşaatları (2.584 m2)” yapım işi kapsamında 2015 yılında tamamlanarak hizmete alınan Mimarlık  Bölüm Binası ile Rektörlük İdari Bina İnşaatına ilave olarak 2016 yılı sonu itibarı ile;

- Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası İnşaatının  % 100’ü

- İşletme Fakültesi Binası İnşaatının % 90’ı tamamlanmıştır.

Ayrıca 30.09.2015 tarihinde Açık İhale Usulü ile ihale edilerek yapım çalışmaları başlayan ve 2016 yılı içerinde inşaatı devam eden GTÜ Rektörlüğü Çevre Mühendisliği Katı Atık Laboratuvarı Binası (1.825 m2) 2016 Yılı Kasım ayı sonunda %100’ü tamamlanmıştır.

İşletme Fakültesi Binası İnşaatı

Elektronik Mühendisliği Bölümü  Binası İnşaatı

Çevre Mühendisliği Katı Atık Laboratuvarı

1.3.4. Muhtelif İşler Projesi:

Büyük Onarım:  Bu proje kapsamında; Üniversite Kampüsünde ve Gebze merkezde bulunan ek hizmet binasında gerekli olan ve ihtiyaç duyulan bakım ve onarımlar yapılmaktadır.

Kampüs içindeki Eğitim Öğretim ve Araştırma faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için gerek Kampüs genelinde gerekse kampüs içi mekanlarda beliren eksikliklerin giderilmesi, çözümler üretilmesi, gerekli bakım onarım işlemlerinin yapılması gibi genel işleyişe ait gelişme ve zorunluluklar bu kalemdeki yol haritasını belirlemektedir.

2016 Yılı içinde Büyük Onarım çerçevesinde 2 ihale yapılmıştır:

“GTÜ Çeşitli İşler Tadilat ve Onarımı” işi ile beş ayrı bina tadil edilip yenilenerek  hizmete sunulacaktır. Bu kapsamda; Mevcut Personel Yemekhanemiz büyütülmekte, hemen yanına eski bir konut yapısı restore edilerek yeni bir yemek salonu düzenlenmekte, iki adet eski depo binası ve Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü tarafından kullanılan eski misafirhane binası tadilata sokularak yenilenmektedir. Bu işimizin tamamlanması ile hem eski atıl yapılar değerlendirilmiş hem de Üniversitemize 1.500 m² yeni mekân kazandırılmış olacaktır.

Söz konusu işler 2016 yılı sonunda büyük ölçüde tamamlanmış olup 2017 yılı içerisinde hizmete alınacaktır.

Fiziki Mekân anlamında tıkanan Nanoteknoloji Enstitüsüne yeni mekân kazandırabilmek için, 220 m²’lik ek mekân tasarlanıp projelendirilerek ihale edilmiş, ve 2016 yılı sonunda proje tamamlanmıştır.

Büyük Onarımlar kalemi bütçesi içerisinde Bakım onarım işlemlerinin haricinde Kampüs genelinde, çevre düzenleme ve peyzaj işleri, güvenlik, kamera, aydınlatma dekorasyon, bina iyileştirilmesine yönelik, boya, badana, yalıtım vb. inşaat imalatları, mekanik ve elektrik işleri, altyapı işleri, pvc-alüminyum doğrama, demir ve çelik imalatlar, taş, mermer, granit uygulamalar, otomatik kapı sistemleri, tabela imalatları vb. birçok iş kalemi değişik yüklenici firmalara “Doğrudan Temin” yöntemi ile yaptırılmıştır, bu kapsamda;

Fiziki anlamda yetersiz kalan Öğrenci Yemekhanesinde de alanı büyütmek üzere proje hazırlanarak tadilat işleri yapılmış, mekânın kapasitesi artırılmıştır.

2015 yılında yapımı başlatılan Mutfak tamamlanarak hizmete alınmıştır.

SKS Daire Başkanlığı bünyesinde, misafirhaneler (Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü üstü ve zeytinlik alandaki mekânlar) tadil edilmiştir.

Kampüs içinde yer alan Cami ile ilgili yenileme ve alan kazanma işlemleri yapılmıştır. Aynı çerçevede Kurum içindeki mescitlerin çoğu yenilenmiştir.

Hali hazırda fiziki mekân olarak yetersiz kalan Kantin/Kafeterya yanına 260 m²  yeni tesis yapılmıştır. .

Bilgi Teknolojileri: 2016 yılı içinde bilgisayar yazılımlarına ait lisans bedelleri ödenmiştir. Bunlar;

Microsoft Kampüs Yazılımları :

- Microsoft Sunucu İşletim Sistemleri (Windows Server 2008/2012/2016)

- Microsoft Ofis Paket Programları (Office 2010/2013/2016)

- Microsoft SQL Veri Tabanı (SQL Server 2008/2012/2014)

- Microsoft Masaüstü İşletim Sistemler (Windows 7/8/10)

Yedekleme Yazılımları :

- Backup exec server ed wın 1 server onpremıse standard lıcense + essentıal maıntenance bundle ınıtıal 12mo corporate 1

- Backup exec agent for applıcatıons and dbs wın 1 server onpremıse standard lıcense + essentıal maıntenance bundle ınıtıal 12mo corporate 5

- Backup exec agent for wın 1 server onpremıse standard lıcense + essentıal maıntenance bundle ınıtıal 12mo corporate 5

- Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware - Education Only yazılımı

Sanallaştırma Yazılımı :

- Academic Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Standard for 1 processor for 1 year

- Academic Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) for 1 year

Antivirüs Yazılımları :

- Kaspersky Endpoint Security for Business | Select

Sayısal Hesaplama, Simulasyon ve İstatistik Yazılımları :

- Matlab Akademic Lisans Yazılımı (10 Kullanıcılı)

- Matlab Sınıf Lisans Yazılımı ( 25 Kullanıcılı)

- SPSS Akademik Lisans Yazılımı ( 10 Kullanıcılı)

- AMOS Akademik Lisans Yazılımı (1 Kullanıcılı)

- ANSYS Akademik Lisans Yazılımı (10 Kullanıcılı)

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı :

- Cbksoft Elektronik belge Yönetim Sistemi (EBYS) Yazılımı

Loglama Yazılımı :

- Logsign Focus Yazılımı

Makine ve Teçhizat Alımı: 2016 yılı içinde laboratuvarlarda kullanılmak üzere cihazlar alınmış olup ayrıca 2016 yılında faaliyete geçen Elektronik Mühendisliği, Mimarlık Fakültesi ve Ek yapılan Yemekhane binalarının donanımı içinde alım yapılmıştır.

1.3.5.  Yayın Alımı Projesi:

2016 yılı içinde 5 adet elektronik veri tabanının aboneliği gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 850+ (IEEE-Wiley) eKitap'ları ile 460 adet Basılı (Muhtelif) Kitap satın alınmıştır.

2016 Yılında Aboneliği Gerçekleştirilen Elektronik Yayınlar:

ABI - ABI Complete (BUSINESS COLLECTION),

ACM - ACM Dijital Library

ACS - American Chemical Society

AIP - American Institute of Physics

APS - American Physical Society (APS with PROLA)

1.3.6.  Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi:

Bu proje kapsamında Üniversitemizin Spor etkinlikleri anlamında gereksinimlerini karşılamak üzere proje ve bu projelerin inşaat faaliyetleri yapılmaktadır. Açık ve Kapalı spor tesislerimiz; Açık Yüzme Havuzu (820 m2),  Kapalı Spor Tesisi (1.170 m2), 500 Kişilik Kapalı Spor Salonu (2.762 m2), Tenis kortları (650 m2 + 686 m2),  Basketbol -Voleybol Sahaları (800 m2 + 520 m2), Basketbol Sahası (510 m2), Halı Futbol Sahası (1.000 m2 + 1.290 m2) ve Toprak Futbol Sahası (5.300 m2) tesislerinden oluşmaktadır.

4.300 m2  kapalı alana sahip olan  ve 2014 yılında ihale edilerek sözleşmeye bağlanan “Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binası İnşaatı” 2016 yılı sonunda % 80 oranında tamamlanmış olup tesisin  2017 yılının ilk yarısında hizmete alınması planlanmaktadır.

1.3.7.  Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi:

Gebze Teknik Üniversitesi-Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi (2.254 m2), Kalkınma Bakanlığının mali destekleri ile 2014 yılında başlamış ve halen sürmektedir. Projenin bitiş tarihi Aralık 2017’dir. 2016 yılında projenin başlangıç ödeneği 4.020.000,00 TL olup tamamı harcanmıştır. Projenin başlangıç yılı olan 2014 tarihinden bu yana Kalkınma Bakanlığı tarafından projeye tahsis edilen  ödenek tutarı 10,895,000 TL’ dir. GTÜ-MAR binası, sözleşme uyarınca Mart 2016’ da tamamlanmış olup, genel laboratuvar alanı ve görüntüleme laboratuvarı kullanıcı araştırmacıların deneylerine hazır hale gelmiştir. Aralık 2016 itibarı ile Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı’na cihaz alımları devam etmekte olup, MAR kadrosuna yetkili Veteriner’in atanması ile birlikte laboratuvarda canlı hayvan kolonilerinin büyütülmesi için Kocaeli Valiliği’ne “Çalışma İzni” başvurusu yapılacaktır.

2017 yılı içinde Konfokal Mikroskopi/Canlı Görüntüleme (kullanıma açılmıştır), Nükleer Manyetik Rezonans görüntüleme (NMR), ve Proteomik Analiz (LC-MS/MS) gibi ileri teknoloji ürünü platformlara sahip birimlerin teminleri ve kurulumu tamamen bitirilecek, ve bu üst düzey araştırma ekipmanlarına sahip birimler yetişmiş Uzman araştırmacılarımızın gözetiminde olacak şekilde Üniversitemiz içi ve dışından ihtiyaç bildiren araştırmacıların ve kuruluşların kullanımına açılacaktır.

1.4.  2016 Yılı Yatırım Uygulamaları

1.4.1.  Genel Yatırım Uygulama Durumu

- Toplam Proje Sayısı (Adet)...............................:               	           7

- Toplam Proje Tutarı (Bin TL)............................:             	383.897

- 2015 Yılsonu Kümülatif Harcaması (Bin TL)....:  		338.455

- 2016 Yılı Başlangıç Ödeneği Toplam (Bin TL).:      	 33.520

- 2016 Yılsonu Ödeneği Toplam (Bin TL)...........:      	  38.870

- 2016 Yılı Toplam Harcama (Bin TL)…..….......:	                  38.865

2016 yılında 06 - Sermaye Giderlerine 33.520.000,00 TL bütçe başlangıç ödeneği tefrik edilmiştir.  Yıl içinde Merkezi Yönetim Bütçesinden (Yatırımları Hızlandırma Ödeneği) 2.500.000,00 TL ve kurum kaynaklarından da 2.850.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış olup yılsonu itibarıyla oluşan toplam 38.870.000,00 TL ödeneğin 38.864.726,31 TL’si harcanmıştır. Yılsonu itibarıyla toplamda % 99,99 oranında harcama / ödenek gerçekleşmesi sağlanmıştır.

2. 2016 Yılı Proje Uygulamaları

  - Devam Eden Projeler:

    - 2016H032390 – Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

Projenin başlangıç ödeneği 100.000,00 TL’dir. 17 Ekim 2015 tarih ve 29505 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8190 sayılı 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 7/e maddesi çerçevesinde 18.08.2016 tarihli ve E.9707 sayılı Rektörlük Makamı Onayı ile 175.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış olup sonuç hakkında Kalkınma Bakanlığı bilgilendirilmiştir.

Yılsonu itibarıyla oluşan 275.000,00 TL ödeneğin toplam 274.923,06 TL si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 99,98’dir.

    - 1995H030540 – Kampüs Altyapısı:

Projenin başlangıç ödeneği 1.500.000,00 TL’dir. 17 Ekim 2015 tarih ve 29505 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8190 sayılı 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 7/e maddesi çerçevesinde 17.06.2016 tarihli ve E.6731 sayılı Rektörlük Makamı Onayı ile 500.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış olup sonuç hakkında Kalkınma Bakanlığı bilgilendirilmiştir.

Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 2.000.000,00 TL ödeneğin tamamı harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 100’ dür.

    - 2008H032480 – Derslik ve Merkezi Birimler:

Projenin başlangıç ödeneği 19.150.000,00 TL’dir. Yıl içerisinde Kalkınma Bakanlığı tarafından 2.500.000,00 TL yatırımları hızlandırma ödeneği olarak ek ödenek alınmıştır.

Yılsonu itibarıyla toplam 21.650.000,00 TL ödeneğin tamamı harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 100’dür.

    - 2016H032400 – Muhtelif İşler:  Projenin bütçe başlangıç ödeneği:

- Büyük Onarım – 1.300.000,00 TL

- Makine ve Teçhizat Alımı – 2.000.000,00 TL

- Bilgi Teknolojileri – 473.000,00 TL

- Taşıt Alımı – 227.000,00 TL

olmak üzere toplam 4.000.000,00 TL’dir.  Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 10.05.2016 tarihli ve 5176 sayılı, 20.07.2016 tarihli ve 8352 sayılı, 06.09.2016 tarihli ve 11027 sayılı, 19.10.2016 tarihli ve 13325 sayılı, 25.12.2016 tarihli ve 16909 sayılı Rektörlük Makamı Olurları ile Büyük Onarıma 2.160.000,00 TL ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 10.10.2016 tarihli ve 1284 sayılı Rektörlük Makamı Olurları ile Bilgi Teknolojilerine 15.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış olup ödenek eklemeleri hakkında yılı yatırım programıyla ilişkilendirilebilmesi için Kalkınma Bakanlığına bilgi verilmiştir.

Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 6.175.000,00 TL ödeneğin 6.170.501,51 TL’si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 99,93’dür.

| Muhtelif İşler Projesi | Yılsonu Toplam Ödenek | Yılsonu Harcama |
| --- | --- | --- |
| Büyük Onarım | 3.460.000,00 | 3.457.509,74 |
| Makine ve Teçhizat Alımı | 2.227.000,00 | 2.226.766,81 |
| Bilgi Teknolojileri | 488.000,00 | 486.224,96 |
| TOPLAM | 6.175.000,00 | 6.170.501,51 |

2016 yılında taşıt alımı kapsamında (25+1+1kişilik otobüs) ve  25.04.2016 tarihli ve 2016/8824 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 47.000,00 TL bütçe ödenekli  hibe taşıt (kamyonet) alımı  yapılmış ve yılsonu itibarıyla kurum envanterine kayıtları gerçekleştirilmiştir.

    - 2016H032410 – Yayın Alımı:

Projenin başlangıç ödeneği 750.000,00 TL olup yılsonu itibarıyla  ödeneğin 749.946,53 TL’si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 99,99’dur.

    - 2014H050110 – Açık ve Kapalı Spor Tesisleri:

Projenin başlangıç ödeneği 4.000.000,00 TL olup ödeneğin 3.999.355,21 TL’si devam eden projeye harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 99,98’dir.

    - 2014K120430 – Merkezi Araştırma Laboratuvarı:

Projenin bütçe başlangıç ödeneği 4.020.000,00 TL’dir. Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin “Bütçe Ödeneklerinin Özel Hesaba Aktarılması” başlıklı 5 inci madde hükmü doğrultusunda, 2016 yılı içerisinde bilimsel araştırma projelerine ilişkin 4.020,000 TL ödenek proje özel hesabına aktarılmıştır. 2016 yılsonu itibarıyla özel hesapta bulunan toplam 4.020.000,00 TL harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 100’dür.

- Öneriler:

- Kurum yatırım projeleri toplam bütçesinin tavan rakamlarına göre değil Kurum ihtiyacına göre verilmesi,

- Doğrudan temin ve Pazarlık Usulü eşik değerlerinin yükseltilmesi,

- Proje ödeneklerine bloke konulmaması ve zamanında serbest bırakılması,

- Ödenek dağılımının talep edilen şekilde onaylanması,

- Kanunun 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler içinde yapılacak harcamaların yıllık toplamının idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’u ile sınırlandırılmaması,

- İsteklilerin teklifleri kapsamında mutlaka analiz, metraj, hesap cetveli, proforma fatura koyması gerektiği,

- Aşırı düşük teklif sorgusunun idarelerin yükünü hafifletecek şekilde yeniden düzenlenmesi şeklinde ifade edilebilir.

2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

| Sektör | Proje Sayısı | Proje Tutarı | 2015 Sonu Kümülatif Harcama | 2016 Yılı Program Ödenek | 2016 Yılı Revize Ödenek | 2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam |
|  |  |  |  | Kredi | Özkaynak |  | Kredi | Özkaynak |  | Kredi | Özkaynak |  | Kredi | Özkaynak |  |
| Tarım |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madencilik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İmalat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enerji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulaştırma.-Hab. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turizm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eğitim | 6 |  | 369.897 |  |  | 330.889 |  |  | 29.500 |  |  | 34.850 |  |  | 34.845 |
| Sağlık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.Kamu Hizm. | 1 |  | 14.000 |  |  | 7.566 |  |  | 4.020 |  |  | 4.020 |  |  | 4.020 |
| -İktisadi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Sosyal | 1 |  | 14.000 |  |  | 7.566 |  |  | 4.020 |  |  | 4.020 |  |  | 4.020 |
| TOPLAM | 7 |  | 383.897 |  |  | 338.455 |  |  | 33.520 |  |  | 38.870 |  |  | 38.865 |

2016 YILI HARCAMALARI IV. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Sektörü: Eğitim         														2016  IV. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

(1.000 TL)

| Proje No (3) | Proje Adı (4) | Bütçe Türü (5) | Bitiş Yılı (6) | Yeri (7) | Proje Tut. Dış(8) | Proje Tut. Toplam (9) | 2015 Kümülatif Harcama(10) | Ödenek Dış Kredi (11) | Ödenek Dış Özkaynak(12) | Ödenek Toplam (13) | + / - (14) | Aktarma Mikt.(15) | Harcama Dış Kredi (16) | Harcama Dış Özkaynak (17) | Harcama Toplam (18) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995H030540 | Kampüs Altyapısı | ÖZEL BÜTÇE | 2017, | Kocaeli-Gebze | 0, | 88.000, | 85.855, | 0, | 0, | 2.000, |  |  |  |  | 2.000, |
| 2008H032480 | Derslik ve Merkezi Birimler | ÖZEL BÜTÇE | 2017, | Kocaeli-Gebze | 0, | 270.000, | 242.034, | 0, | 0, | 19.150, | (+) | 2.500, |  |  | 21.650, |
| 2016H032390 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | ÖZEL BÜTÇE | 2016, | Kocaeli-Gebze | 0, | 100, | 0, | 0, | 0, | 275, |  |  |  |  | 275, |
| 2016H032400 | Muhtelif İşler | ÖZEL BÜTÇE | 2016, | Kocaeli-Gebze | 0, | 4.047, | 0, | 0, | 0, | 5.315, | (+) | 860, |  |  | 6.171, |
|  | Taşıt Hibesi |  |  |  |  |  |  |  |  | (47) |  |  |  |  |  |
| 2016H032410 | Yayın Alımı | ÖZEL BÜTÇE | 2016, | Kocaeli-Gebze | 0, | 750, | 0, | 0, | 0, | 750, |  |  |  |  | 750, |
| 2014H50110 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | ÖZEL BÜTÇE | 2016, | Kocaeli-Gebze | 0, | 7.000, | 3.000, | 0, | 0, | 4.000, |  |  |  |  | 3.999, |
| TOPLAM | 0, | 369.897, | 330.889, | 0, | 0, | 31.490, |  | 3.360 |  |  | 34.845, |

Sektörü: DKH - SOSYAL														2016  IV. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

(1.000 TL)

| Proje No (3) | Proje Adı (4) | Bütçe Türü (5) | Bitiş Yılı (6) | Yeri (7) | Proje Tut. Dış(8) | Proje Tut. Toplam (9) | 2015 Kümülatif Harcama(10) | Ödenek Dış Kredi (11) | Ödenek Dış Özkaynak(12) | Ödenek Toplam (13) | + / - (14) | Aktarma Mikt.(15) | Harcama Dış Kredi (16) | Harcama Dış Özkaynak (17) | Harcama Toplam (18) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014K120430 | Merkezi Araştırma Laboratuarı | ÖZEL BÜTÇE | 2016 | Kocaeli-Gebze | 0 | 14.000 | 7.566 | 0 | 0 | 4.020 |  |  |  |  | 4.020 |
| TOPLAM | 0 | 14.000 | 7.566 | 0 | 0 | 4.020 |  |  |  |  | 4.020 |